Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto ha tenido un buen avance, ya completado en su totalidad el front-end avanzando en el back-end y la base de datos. No se ha realizado ningún cambio en lo que es con respecto a la metodología, Se completa lo referente al apartado tanto del paciente como del cuidador con respecto al front-end, y se avanza en el back-end. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hay ajuste. |
| Metodología | No hay ajuste. |
| Evidencias de avance | Prototipo funcional básico (módulos de paciente y cuidador). Este prototipo incluye los subsistemas de ajuste, perfil, bitácora, tarjetas de recordatorio, actividades cognitivas y recuerdos para el paciente, junto al subsistema de geolocalización, el envío de tarjetas y la bitácora del cuidador. Justificación: permite evidenciar el diseño arquitectónico de la aplicación, la definición de flujos de arranque e implantar las primeras funcionalidades clave. Documentación del diseño y criterios de accesibilidad. guarda relación con decisiones sobre contraste, tamaños de texto, vías de navegación simplificadas, iconografía, etcétera. Justificación: permite proteger la calidad del proyecto mediante la aplicación de principios de accesibilidad cognitiva y de diseño centrado en el usuario. Módulo inicial de geolocalización y alertas. Este módulo da cuenta del estado del funcionamiento inicial de la localización de las personas a partir del GPS y de las alertas asociadas. Justificación: Comprueba el desarrollo de aspectos técnicos de funciones clave para la seguridad del paciente. Pruebas iniciales de actividades cognitivas. Contempla ejercicios como memorice o puzzles en un estado inicial. Justificación: da cuenta del progreso del componente de estimulación cognitiva del proyecto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Fase de Análisis Fase de Diseño Fase de Programación Fase de Pruebas Fase de Implementación y Mantenimiento | .Fase de Análisis Fase de Diseño Fase de Programación Fase de Pruebas Fase de Implementación y Mantenimiento | Las herramientas son en hardware computadores y algún dispositivo móvil, y en software utilizamos programas como visual studio code github,etc. | Dependiendo de la dificultad de la actividad puede durar entre una a tres semanas como máximo. | Diego Venegas: Desarrollador. Matias Sandoval: Desarrollador. Danilo Luque: Desarrollador. | Como dificultad, principalmente es el hecho de que no funcione y los facilitadores serían las aplicaciones que utilizamos como expo para poder ver y utilizar la aplicación de una forma más sencilla. | Las últimas actividades están en curso como por ejemplo el desarrollo del backend y lo que sería la conexión a la base de datos. y el resto están completadas. | Los ajustes que realizamos principalmente fue con el apartado de actividades sobre las que se iban a utilizar. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que han facilitado el proyecto son las herramientas que hemos utilizado como por ejemplo expo, que nos facilitó mucho el hecho de ver el avance de una forma rápida y sencilla.

Actividades ajustadas o eliminadas:. Como tal no se ha eliminado ningún ajuste, si no que de cierto modo algunos se iban modificando en base a las necesidades de la aplicación como por ejemplo, hay un área de juegos para el paciente que lo pueden ayudar de cierta forma para la memoria, agregamos un juego que no lo teníamos contemplado simplemente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Ninguna, vamos de acorde al itinerario que creamos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.