# Retrospectiva de Sprint:

# Sprint 5

[Remember you]

Fecha: [105/12/2025]

[Versión del Documento: 1.0]

Autores: Diego Venegas
Matias Sandoval
Danilo Luque

### 1. Resumen Ejecutivo

El objetivo principal de este sprint era estabilizar la aplicación, resolver errores críticos que afectan la seguridad (GPS y Alertas) y preparar el producto para la demostración final. El equipo logró cerrar el 100% de los tickets, incluyendo optimizaciones de batería y correcciones de latencia en el servidor.

### 2. Lo que funcionó bien (What went well)

- Resolución de Bloqueantes Críticos (Seguridad):

  - Logramos solucionar el BUG-101 (GPS deja de reportar). La implementación del Foreground Service en Android fue exitosa. Esto es vital para cumplir la promesa de valor al cuidador: "Saber dónde está mi familia AHORA".

  - La optimización del cron job en el backend (BUG-102) redujo la latencia de las alertas de 10 minutos a tiempo real , impactando directamente en el KPI de seguridad.

- Optimización de Recursos (Experiencia de Usuario):

  - La estrategia de reducir la frecuencia de reportes GPS si el movimiento es menor a 20 metros (OPT-101) funcionó correctamente. Esto evita que el celular del paciente se descargue rápido, lo cual era un riesgo para su autonomía.

  - El geofencing del lado del cliente redujo la carga de llamadas innecesarias al servidor.

- Trabajo en Equipo para la Entrega:

  - La tarea ENT-100 involucró a "Todos" los miembros para limpiar código y documentar, asegurando una transición suave hacia la demo final.

### 3. Lo que aprendimos / Desafíos (What didn't go well / Challenges)

- Complejidad de Android en Segundo Plano:

  - Subestimamos inicialmente la agresividad con la que Android cierra procesos en segundo plano. Esto causó el BUG-101. Lección: Para futuras versiones, debemos considerar las restricciones de batería de cada fabricante (Samsung, Xiaomi, etc.) desde el inicio del diseño técnico.

- Latencia del Cron Job:

  - La alerta de Geocerca llegó tarde (BUG-102). Aprendimos que para un sistema de seguridad en "tiempo real", confiar en un cron job estándar puede ser insuficiente sin una optimización agresiva o una arquitectura de sockets.

### 4. Plan de Acción y Futuro (Next Steps)

Aunque este sprint cierra el MVP, basándonos en la Visión del Proyecto, identificamos las siguientes líneas de acción para una futura fase ("V2"):

- Mantenimiento: Monitorear el consumo de batería en producción tras los cambios de la OPT-101.

- Expansión de Funcionalidades:

  - Evaluar la integración de "Múltiples cuidadores", que quedó fuera del alcance de este MVP.

  - Considerar un "Chat en tiempo real", ya que la comunicación actual es asíncrona mediante tarjetas.

- Demo Final: Utilizar la estabilidad lograda en la tarea TSK-507 para grabar el video demostrativo, enfocándonos en la prueba de estrés de salida de zona segura.

### 5. Conclusión

El Sprint 5 ha sido exitoso. Hemos transformado un prototipo funcional en un Producto Mínimo Viable (MVP) robusto que cumple con la visión de "preservar la identidad y garantizar la seguridad".